全球公共卫生监测与口岸预警系统——完整开发计划描述文件

本文件为面向 AI Agent（Vibe Coding）的完整项目开发指引，涵盖系统架构、功能模块、数据接口、开发阶段、验收标准等。Agent 应按本文件顺序执行，每阶段通过验收后方可进入下一阶段。

目录

- 项目概述

- 总体架构

- 数据源与采集策略

- 风险评分与预警模型

- 互联网端功能设计

- 内网端功能设计

- 数据摆渡接口设计

- 规则引擎设计

- 地图可视化设计（可展开/收叠）

- 系统管理功能

- 内网离线适配

- 内网数据接口规范

- 开发阶段与任务分解

- 验收标准

- 附录：Agent 提示词模板

1. 项目概述

1.1 背景

中国海关进出境口岸公共卫生监管部门需要建设一套全球公共卫生监测系统，实现：

- 每日监测全球各国家、地区传染病发生、变化情况（突发疫情、发展速度、人员、严重程度等）。

- 分析各国人员与中国历史往来情况，以及经第三国中转后来华的风险。

- 在互联网端建设实时展示和监测平台，展示清晰、层次分明，可宏观可微观观察。

- 数据可向内网单向推送，内网建设镜像展示系统，并与口岸入境人员管理系统对接，自动生成布控建议和分级预警。

1.2 目标

- 互联网端：采集全球公开疫情数据，清洗、分析、评分，展示全球疫情态势，支持地图全屏展开/收叠。

- 内网端：接收互联网端摆渡数据，镜像展示，并增加口岸布控建议、旅客风险分析功能。

- 数据摆渡：支持多种通道，安全加密，单向传输，日志可审计。

- 规则引擎：可视化配置，版本管理，热更新，支持布控建议生成。

- 系统管理：备份恢复、用户权限、系统统计、日志审计，满足生产级要求。

- 内网离线运行：无互联网依赖，地图和前端资源全部本地化。

- 内网数据接口：定义标准旅客数据格式，支持多种对接方式。

2. 总体架构

[公开数据源]

│

▼

[互联网端数据采集清洗] → [互联网端数据库] → [互联网端API] → [互联网端前端]

│

│ 加密数据包 / 单向网闸 / 光闸

▼

[内网端数据接收] → [内网端数据库] → [内网端API] → [内网端前端]

│

▼

[口岸入境人员管理系统对接] → [旅客风险匹配/规则引擎] → [分级预警/布控建议]

安全原则：

- 互联网端与内网端物理隔离或逻辑强隔离，数据只能从互联网端单向摆渡到内网端。

- 内网端不得主动访问互联网。

- 旅客个人信息仅在内网端处理，脱敏展示，操作留痕。

- 系统满足等保三级基本要求，内网端适配信创环境。

3. 数据源与采集策略

3.1 疫情数据源

| 数据源 | 类型 | 内容 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| WHO Disease Outbreak News | 官方公告 | 全球疫情事件、风险评估 | 每6小时 |
| WHO Global Health Observatory | 数据API/CSV | 各国卫生指标、疾病负担 | 每日 |
| ECDC Communicable Disease Threats Report | 官方报告 | 欧洲及全球传染病威胁 | 每日 |
| US CDC Travel Health Notices | 官方网页 | 旅行健康建议、疫情级别 | 每日 |
| ProMED-mail | 非正式信号 | 全球突发疫情早期信号 | 每15分钟 |
| HealthMap | 多源聚合 | 疫情地图、新闻信号 | 每日 |
| Global.health | 开源数据平台 | 病例线列表、流行病学数据 | 每日 |
| Johns Hopkins CSSE | 开源数据 | 病例、死亡、恢复时间序列 | 每日 |
| Nextstrain | 开源项目 | 病原体基因组演化和传播 | 每日 |
| Our World in Data | 开源CSV | 检测、病例、死亡、疫苗 | 每日 |
| FAO EMPRES-i / WOAH | 动物卫生 | 人畜共患病、动物疫情 | 每日 |

3.2 人员往来与中转数据

- 国际旅行/旅游统计：UNWTO、IOM、World Bank 公开数据。

- 航班/航线网络：OpenFlights、OurAirports 等开源航线数据；生产可对接商业IATA数据。

- 历史人员往来：结合中国口岸入境人员管理系统内部历史数据生成指标。

- 中转风险：基于航线网络构建“起始国—中转国—中国”风险链路。

3.3 基础参考数据

- 国家/地区基础信息：ISO代码、人口、卫生系统能力。

- Global Health Security Index 国家能力评分。

- 中国外交部、海关总署公告：口岸检疫政策、重点国家名单。

4. 风险评分与预警模型

4.1 风险评分因子

| 因子 | 权重建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 疾病严重性 | 25% | 病死率、住院率、后遗症 |
| 传播速度 | 25% | 病例增长率、Rt值 |
| 病例规模 | 15% | 绝对病例数、受影响地区数 |
| 中国人员往来强度 | 15% | 历史出入境人数、航班频次 |
| 中转风险 | 10% | 第三国中转来华比例 |
| 当地防控能力 | 10% | GHS Index、卫生系统能力 |

4.2 预警分级

| 等级 | 风险分 | 说明 | 布控建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色 | ≥80 | 极高风险 | 重点布控，必要时暂停入境或加强隔离 |
| 橙色 | 60—79 | 高风险 | 加强健康申报、体温筛查、核酸抽检、消毒 |
| 黄色 | 40—59 | 中风险 | 常规健康申报、体温监测 |
| 蓝色 | <40 | 低风险 | 常态检疫 |

5. 互联网端功能设计

5.1 数据采集模块

- 可配置的数据源适配器，每个数据源一个适配器。

- 支持定时调度、重试、原始数据存储。

- 数据清洗管道：NLP/规则提取，统一 schema，去重，置信度评分。

- 统一 schema 表 disease_events。

5.2 数据存储与API

数据库表：

- disease_events

- countries

- diseases

- event_sources

- risk_scores

- country_risk_history

REST API：

- GET /api/v1/events：事件列表，支持过滤。

- GET /api/v1/countries：国家列表及风险评分。

- GET /api/v1/risk-scores：风险评分历史。

- GET /api/v1/alerts：分级预警信息。

- GET /api/v1/stats：宏观统计指标。

- 地图专用接口（见第9节）。

5.3 可视化前端

- 首页仪表盘：宏观统计卡片、最新疫情事件列表、预警列表、趋势摘要。

- “全球展示”按钮触发地图全屏展开面板（见第9节）。

- 趋势图、风险矩阵、链路图等辅助展示。

6. 内网端功能设计

6.1 数据接收与镜像

- 监控内网接收目录/消息队列，自动解密、验签、入库。

- 数据版本管理，支持回溯。

- 接收监控界面。

6.2 内网展示系统

- 与互联网端功能一致的展示界面，包含地图全屏展开交互。

- 增加口岸预警面板、布控建议列表、数据接收状态监控。

6.3 口岸系统对接与旅客风险分析

- 对接中国口岸入境人员管理系统（多种方式，见第12节）。

- 旅客风险匹配：根据14天内旅居史匹配风险国家，输出个人风险提示。

- 布控建议生成：根据预警等级和口岸类型生成差异化措施。

- 预警推送：内网大屏提示、消息通知。

7. 数据摆渡接口设计

7.1 摆渡通道

| 通道类型 | 适用场景 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 文件摆渡 | 网闸/光闸环境 | 互联网端写入加密文件，内网端扫描目录拉取 |
| 消息队列 | 有消息中间件 | Kafka/RabbitMQ 单向消费 |
| API轮询 | 内网主动拉取 | 内网定时请求互联网端API（需网关白名单） |
| 网闸SDK | 专用网闸设备 | 调用厂商SDK |

7.2 数据包格式

{

"metadata": {

"package_id": "uuid",

"version": "1.0",

"timestamp": "2026-08-18T10:00:00Z",

"data_type": "full|incremental",

"checksum": "sha256",

"encryption": "SM4-CBC",

"compression": "gzip",

"source": "internet",

"destination": "intranet"

},

"payload": {

"disease_events": [],

"risk_scores": [],

"country_risk_history": [],

"alerts": [],

"transfer_risks": [],

"passenger_flow_indicators": []

}

}

7.3 加密与安全

- 加密：SM2（非对称）、SM4（对称）、AES-256。

- 数字签名：SM2/SM3。

- 密钥管理：互联网端持公钥，内网端持私钥。

- 访问控制：仅允许内网指定IP/证书访问，双向认证。

7.4 摆渡任务管理

- 手动/定时触发，增量/全量摆渡。

- 断点续传，任务状态跟踪，日志审计。

- 互联网端提供任务管理API和界面。

7.5 内网接收端

- 自动扫描、解密、验签、解压、幂等入库。

- 根据 package_id 去重，保留版本。

- 导入失败重试，记录日志。

8. 规则引擎设计

8.1 规则类型

| 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 风险评分规则 | 多因子加权评分 | 严重性×0.25 + 传播速度×0.25 + ... |
| 预警分级规则 | 根据风险分和条件映射等级 | 风险分≥80 → 红色 |
| 布控建议规则 | 根据预警等级和口岸类型生成措施 | 红色+机场 → 专用通道 |
| 旅客匹配规则 | 旅客旅居史与国家风险匹配 | 14天内到过红色国家 → 重点布控 |
| 趋势突变规则 | 病例数增长率超过阈值 | 7日增长率>200% → 预警升级 |

8.2 可视化规则配置

- 因子权重配置：滑块调整，实时预览评分。

- 阈值设置，条件组合（AND/OR）。

- 规则模板，版本管理，在线测试，热更新。

- 记录执行日志到 rule_execution_log。

8.3 规则执行器

- 支持 Drools 或自研 Python 规则引擎。

- 批量计算（全量国家评分）与实时计算（旅客匹配）。

- 单次全量计算 < 10秒，单旅客实时匹配 < 100ms。

8.4 布控建议生成

- 结构化输出，包含措施类别、适用范围、优先级、法律依据。

- 支持手动调整并回写为规则模板。

9. 地图可视化设计（可展开/收叠）

9.1 交互方式

- 首页默认显示非地图模块（统计卡片、事件列表、预警列表等）。

- 页面顶部或浮动按钮设置 “全球展示” 按钮。

- 点击后从顶部向下推出接近全屏的地图面板（高度约92vh，宽度100vw），过渡动画300ms。

- 地图面板覆盖其他内容，左上角提供“收叠”按钮，点击后向上收起，首页恢复。

- 前端状态管理：mapPanelOpen: boolean，展开时加载地图数据，收叠时保持缓存。

9.2 地图组件功能

多图层切换：

- 疫情风险 Choropleth 图层

- 病例气泡图层

- 热力图层

- 中转链路流向图层

- 人员往来强度图层

- 中国口岸分布图层（内网端）

交互：

- 缩放、拖动、点击国家弹出详情侧边栏

- 悬停显示简要信息

- 底部时间轴播放疫情变化

- 图例、筛选、导出

- 详情面板包含疫情趋势、人员往来、中转风险、最近事件

9.3 技术实现

- 前端：MapLibre GL JS + Deck.gl。

- 地图数据API：

  - GET /api/v1/map/geojson：国家边界 GeoJSON + 风险评分

  - GET /api/v1/map/events：病例事件地理信息

  - GET /api/v1/map/transfer-links：中转链路

  - GET /api/v1/map/passenger-flows：人员往来强度

- 组件结构：MapDrawer 容器 + MapContainer 地图实例。

- 使用 Vue3 transition 或 React framer-motion 实现动画。

10. 系统管理功能

10.1 数据备份与恢复

- 备份范围：数据库、文件数据、规则配置、系统配置。

- 策略：每日全量备份，保留14天；数据库 WAL 归档每15分钟；手动备份；异地存储；备份校验和恢复演练。

- 技术：PostgreSQL pg_dump + WAL 归档，或 pgBackRest。

- 管理界面：备份列表、状态、恢复操作。

10.2 用户登录与权限管理

- 认证方式：互联网端本地账号密码 + 可选双因子；内网端支持 LDAP/AD/SSO/OAuth2，同时保留本地账号。

- 角色：系统管理员、数据分析员、口岸操作员、审计员、只读用户。

- 安全策略：密码复杂度、失败锁定、会话超时、双因子强制（内网管理员）、敏感操作二次认证。

- 技术：Spring Security / FastAPI + OAuth2/JWT，前端登录页和用户管理界面。

10.3 系统统计

- 统计项：数据量、任务成功率、用户操作、预警数量、摆渡数据量、性能指标。

- 展示：管理后台统计仪表盘，ECharts 图表，支持时间筛选和导出。

- 技术：定时任务生成统计表，提供 /api/v1/admin/stats/* 接口。

10.4 日志管理

- 日志类型：应用日志、操作日志、安全审计日志、数据摆渡日志、采集日志、API访问日志。

- 要求：包含时间戳、操作人、IP、内容、结果；不可删除；保留至少6个月；支持查询、过滤、导出。

- 技术：结构化日志，AOP 拦截记录，数据库表存储，内网端可对接 ELK。

11. 内网离线适配

- 前端资源本地化：所有 npm 包、字体、CSS 打包到内网，禁用 CDN。

- 地图底图本地化：使用离线 GeoJSON 或 MBTiles，配置本地瓦片服务（如 tileserver-gl），MapLibre 使用本地 glyphs 和 sprite。

- 后端依赖离线部署：离线仓库或 Docker 镜像导入。

- 内网与互联网端通过摆渡交换数据，不直接访问外网。

12. 内网数据接口规范

12.1 数据接入方式

| 方式 | 说明 |
| --- | --- |
| REST API 推送 | 口岸系统主动调用内网 API 推送旅客数据 |
| 数据库中间表 | 口岸系统写入指定表/视图，内网系统定时读取 |
| 文件导入 | 口岸系统生成 CSV/JSONL 文件，内网扫描导入 |
| 消息队列 | 通过 Kafka/RabbitMQ 交换数据 |
| 网闸摆渡 | 文件通过网闸摆渡到内网 |

12.2 标准旅客数据格式

{

"passenger_id": "内部唯一标识",

"document_type": "护照",

"document_number": "G12345678",

"name": "张三",

"gender": "男",

"birth_date": "1990-01-01",

"nationality": "中国",

"travel_history": [

{

"country": "泰国",

"entry_date": "2026-08-01",

"exit_date": "2026-08-10"

}

],

"transit_countries": ["新加坡"],

"entry_port": "北京首都国际机场",

"entry_time": "2026-08-18T10:30:00Z",

"flight_no": "CA970",

"seat_no": "32A",

"health_declaration": true,

"contact_info": {

"phone": "13800138000",

"email": "zhangsan@example.com"

}

}

12.3 内网系统对接 API

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/passengers | POST | 接收旅客数据（支持批量） |
| /api/v1/passengers/{id} | GET | 查询旅客风险分析结果 |
| /api/v1/passengers/risk-batch | POST | 批量提交旅客进行风险匹配 |
| /api/v1/health-alerts | GET | 获取当前生效的预警和布控建议 |
| /api/v1/port-advice | POST | 获取指定口岸的布控建议 |

所有接口需认证（API Key 或 OAuth2），传输加密（HTTPS/TLS）。

12.4 文件导入

- 格式：CSV 或 JSON Lines，字段与标准旅客格式对应。

- 编码：UTF-8。

- 文件命名：PASSENGER_{日期}_{序列号}.jsonl。

- 监控目录可配置，支持多目录扫描。

13. 开发阶段与任务分解

Phase 0：项目初始化与环境准备

- 创建项目根目录 global-health-monitor/，初始化互联网端后端、前端、数据管道，内网端后端、前端五个子项目。

- Docker Compose 环境：PostgreSQL、Redis、MinIO（可选）、Nginx。

- 数据库迁移工具（Alembic）和种子数据。

验收：docker compose up 启动空系统，前后端健康检查通过，数据库基础表创建成功。

Phase 1：互联网端数据采集模块

- 实现至少6个数据源适配器：WHO DONS、ECDC CDTR、ProMED-mail、JHU CSSE、OWID、HealthMap。

- 每个适配器支持定时调度、原始数据保存、错误重试、日志。

- 数据清洗管道：提取国家、疾病、病例数、死亡数、日期、事件类型，统一 schema，去重，置信度评分。

- NLP 模型（spaCy 或规则）识别疾病和国家。

验收：能从至少6个源采集，数据写入 disease_events，去重准确率>90%。

Phase 2：互联网端数据存储与API

- 创建数据库表：disease_events、countries、diseases、event_sources、risk_scores、country_risk_history。

- 实现 REST API（事件、国家、风险评分、预警、统计）。

- 数据分页、缓存、排序，Swagger 文档。

- 增加地图专用接口：/api/v1/map/geojson、/api/v1/map/events、/api/v1/map/transfer-links、/api/v1/map/passenger-flows。

验收：API 返回标准 JSON，支持多条件过滤，Swagger 可见，查询<2秒。

Phase 3：风险评分与预警模型

- 风险评分引擎：多因子加权，输出0-100分，映射四级。

- 人员往来强度指标：基于公开数据近似计算，可手动调整权重。

- 中转风险计算：基于航线网络。

- 预警触发规则：风险分阈值、病例突增、新发传染病、高病死率。

- 趋势突变检测算法。

验收：自动计算国家风险分层，预警规则可配置。

Phase 4：互联网端可视化前端（重点地图）

- 首页仪表盘：统计卡片、预警列表、事件列表、趋势摘要。

- “全球展示”按钮与可展开/收叠的全屏地图面板。

- 地图多图层、时间轴、点击下钻、详情侧边栏、图例、筛选、导出。

- 图表（ECharts）、风险矩阵、链路图。

- 响应式，中文界面。

验收：地图展开/收叠正常，数据加载正确，交互流畅。

Phase 5：数据摆渡接口

- 支持文件摆渡、消息队列、API轮询，可在配置文件中切换。

- 数据包加密（SM4/SM2）、签名、压缩，格式见第7节。

- 互联网端摆渡任务管理API和界面。

- 内网端接收模块：解密、验签、幂等入库，监控接口。

- 断点续传。

验收：至少3种通道可切换，数据包完整，内网接收幂等，日志可审计。

Phase 6：内网端镜像展示系统

- 内网后端实现与互联网端一致的 API。

- 内网前端实现一致展示，并包含地图全屏抽屉。

- 增加口岸预警面板、布控建议列表、数据接收状态监控。

- 支持对接内网统一身份认证。

验收：内网展示功能与互联网端一致，能显示摆渡数据。

Phase 7：规则引擎与口岸对接

- 实现可视化规则配置界面（权重、阈值、条件组合、版本管理、在线测试、热更新）。

- 规则执行器（批量+实时）。

- 旅客风险匹配服务。

- 布控建议生成。

- 对接口岸入境人员管理系统（至少两种方式：API、文件）。

- 旅客数据标准化与存储（个人信息加密）。

验收：规则界面可用，热更新生效，旅客风险匹配正确，布控建议生成。

Phase 8：系统管理功能

- 数据备份与恢复模块。

- 用户登录与权限管理（本地、LDAP/SSO、双因子）。

- 系统统计仪表盘。

- 日志管理（操作、审计、采集、摆渡日志）。

验收：备份可恢复，权限控制有效，统计准确，日志完整。

Phase 9：内网离线适配

- 前端资源本地化，去除 CDN。

- 地图底图本地化（GeoJSON/MBTiles + 本地瓦片服务）。

- 后端依赖离线部署准备。

- 验证内网系统断网运行。

验收：内网系统无外网请求，地图正常显示，系统运行稳定。

Phase 10：测试、部署与文档

- 单元测试、集成测试、安全测试、性能测试。

- 编写部署文档（互联网端、内网端）、运维手册、用户手册、对接文档。

- 准备 Docker Compose / Kubernetes 部署文件，内网信创适配。

- 备份恢复演练、日志审计检查。

验收：测试覆盖率>70%，文档完整，一键部署可用。

14. 验收标准

| 模块 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 数据采集 | 至少6个源可用，去重准确率>90% |
| 风险评分 | 正确输出红/橙/黄/蓝，评分合理 |
| 地图可视化 | “全球展示”展开/收叠正常，多图层，下钻，时间轴 |
| 数据摆渡 | 支持3种通道，加密签名完整，断点续传，内网幂等 |
| 规则引擎 | 可视化配置，版本管理，在线测试，热更新，执行日志 |
| 系统管理 | 备份恢复成功，用户权限正确，统计准确，日志可审计 |
| 内网离线 | 断网运行正常，无外网请求，地图本地加载 |
| 内网接口 | 至少两种对接方式可用，旅客风险匹配正确，文档完整 |
| 安全合规 | 等保三级基本要求，个人信息加密，操作留痕 |

15. 附录：Agent 提示词模板

15.1 数据采集模块

请用 Python 实现互联网端数据采集模块。要求：

1. 使用 Scrapy 或 httpx 抓取 WHO Disease Outbreak News、ECDC CDTR、ProMED-mail 三个数据源。

2. 每个数据源一个适配器类，继承基类 BaseSourceAdapter。

3. 原始数据保存到 data/raw/ 目录。

4. 解析结果写入 PostgreSQL 表 disease_events。

5. 支持定时调度和错误重试。

6. 输出采集日志。完成后运行单元测试并生成 README。

15.2 地图全屏抽屉

请实现可展开/收叠的全屏地图组件，要求：

1. 首页仪表盘添加“全球展示”按钮。

2. 点击后从顶部向下推出接近全屏地图面板（高度92vh，宽度100vw），过渡动画300ms。

3. 地图面板左上角提供“收叠”按钮，点击后向上收起，首页恢复。

4. 使用 MapLibre GL JS + Deck.gl，支持多图层：国家风险 Choropleth、病例气泡、热力、中转链路、人员往来强度、口岸分布。

5. 交互：点击国家弹出详情侧边栏，底部时间轴播放，图例、筛选、导出。

6. 地图数据从后端 API 获取。

7. 使用 React 或 Vue 实现，提供组件代码和使用说明。

15.3 数据摆渡

请实现企业级数据摆渡接口，要求：

1. 支持文件摆渡、消息队列、API轮询三种通道，可在配置文件中切换。

2. 数据包使用 SM4-CBC 对称加密，SM2 签名，gzip 压缩，包含 metadata 和 payload。

3. 互联网端提供摆渡任务管理 API：创建任务、查询列表、查询详情、重试。

4. 内网端接收模块：扫描目录/消费队列，解密、验签、解压、幂等入库，记录日志。

5. 断点续传：文件摆渡支持分片传输。

6. 使用 Python 实现，提供单元测试和部署说明。

15.4 规则引擎

请实现可视化规则引擎，要求：

1. 支持风险评分规则、预警分级规则、布控建议生成规则、旅客风险匹配规则、趋势突变规则。

2. 规则存储在数据库表 rule_definitions，包含 rule_id, name, type, condition_json, action_json, version, status。

3. REST API：查询、创建、更新、发布、测试规则。

4. 执行器支持热更新，记录每次执行日志到 rule_execution_log。

5. 内网端提供规则管理前端界面。

6. 使用 Python 或 Java 实现，提供单元测试。

15.5 系统管理

请实现数据备份与恢复模块，要求：

1. 支持数据库全量备份（pg_dump）和增量备份（WAL归档）。

2. 备份文件存储到指定目录，文件名包含时间戳。

3. 提供备份管理 API：创建备份、查询列表、下载、删除。

4. 提供恢复 API，恢复前校验完整性。

5. 备份策略：每日凌晨全量，保留14天；WAL归档每15分钟。

6. 管理界面显示备份历史。

7. 使用 Python 实现，提供单元测试。

请实现用户登录与权限管理模块，要求：

1. 用户表包含 user_id, username, password_hash, role, status, last_login, created_at。

2. 支持角色：系统管理员、数据分析员、口岸操作员、审计员、只读用户。

3. 登录接口返回 JWT，密码 bcrypt 加密，失败5次锁定15分钟。

4. 用户管理 API：增删改查、分配角色、重置密码。

5. 内网端支持 LDAP/SSO 对接（配置文件切换）。

6. 前端实现登录页和用户管理界面。

请实现系统统计和日志管理模块，要求：

1. 统计 API：GET /api/v1/admin/stats/overview 返回数据量、任务成功率、预警数量、活跃用户等。

2. 使用 AOP 拦截记录操作日志，包含用户、IP、操作、结果、时间戳。

3. 日志查询 API：支持按类型和时间过滤。

4. 日志存储：操作日志和审计日志存入数据库表，应用日志写入文件。

5. 前端提供统计仪表盘和日志查询界面。

6. 日志不可删除，仅审计员可查看。

15.6 内网数据接口

请实现内网数据接收与旅客风险匹配模块，要求：

1. 提供旅客数据接收 REST API：POST /api/v1/passengers，支持批量 JSON 数组。

2. 提供文件扫描适配器：监控指定目录，解析 JSONL/CSV。

3. 旅客数据标准化为内部对象。

4. 旅客风险匹配：根据 travel_history 查询国家风险等级，结合健康申报、中转情况输出个人风险等级。

5. 旅客数据和风险结果存入数据库，个人信息加密存储。

6. 提供结果查询 API：GET /api/v1/passengers/{id} 和批量查询接口。

7. 编写对接文档。

本文件为完整开发计划，Agent 应严格按照阶段顺序执行，每阶段通过验收后方可进入下一阶段。如需进一步细化，可基于本文件提出专项指引。